ZMLUVA O DIELO č. 4/10/2015

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1..   Objednávateľ: Obec Boťany

Štatutárny zástupca: Dionýz Szabó, starosta obce

IČO: 00 331 350

##### DIČ:2020730382

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s.

##### Číslo účtu: 4328568001/5600

Telefón: 056/6350116

1.2	Zhotoviteľ:  BLS com. s. r. o.

Sídlo: Hlavná 84, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Šulkovský,

Bc. Patrik Bordás

Štefan Lévay

IČO: 36 205 168

## DIČ: 2020061439

### Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 9167819/5200

## Telefón: 0905 754 134

- Registračný súd: 	Obchodný register

- oddiel  Sro  vložka 12327/V

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 	Východiskové údaje:

Názov stavby: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

v obci Boťany

Miesto stavby:  kataster obce Boťany

# III. PREDMET PLNENIA

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, vykoná pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú ako „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Boťany“ . Realizácia predmetu plnenia Zmluvy o dielo bude uskutočnená len v tom prípade, ak Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015, názov projektu :  „ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Boťany „ z Environmentálneho fondu bude úspešná.

  - Vecný rozsah predmetu plnenia je špecifikovaný v ponuke zhotoviteľa, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1.

  - Objednávateľ sa zaväzuje riadne a bez vád zrealizované zmluvné dielo prevziať a zaplatiť zaň stanovenú cenu  uvedenú v ďalších ustanoveniach tejto ZoD.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať zmluvné dielo v súlade s príslušnými STN, technologickými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia tejto ZoD.

# Čas  plnenia.

  - Termíny realizácie diela:

    - termín začatia: 	          od 05.10.2015

    - termín ukončenia: 	do 30.11.2015

  - Dodržanie lehôt plnenia zo strany zhotoviteľa  je závislé od  riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie.

V.       Cena.

  - Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na základe ponuky

uchádzača zo dňa 24.08.2015 predloženej na základe výzvy verejného

obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa § 9

ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 11.08.2015 .

5.2     Cena diela je:

Celková cena bez DPH:          29 627,20 €

DPH:                                          5 925,44 €

Celková cena vrátane DPH:    35 552,64.- €

  - Za správnosť stanovenia DPH zodpovedá výhradne zhotoviteľ, DPH bude

účtované podľa predpisov platných v dobe fakturácie.

  - Skutočná cena diela, ktorú objednávateľ uhradí zhotoviteľovi bude stanovená na

základe skutočne vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom, v súlade

s ponukou zhotoviteľa.

- Platobné podmienky.

  - Cena za realizáciu diela bude uhradená po ukončení, odovzdaní a prevzatí zrealizovaného diela na základe faktúry – daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť originálny súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami a originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zrealizovaného diela.

  - Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

- Záručná doba – zodpovednosť za vady.

  - Dielo sa pokladá za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy  a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet tejto zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba v  prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť záručné závady.

  - Za záručné závady nebudú požadované závady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať stanovisko k reklamovanej závade najneskôr do dvoch pracovných dní od jej nahlásenia a v prípade že reklamácia závady je oprávnená, začať s jej odstraňovaním najneskôr do siedmich pracovných dní od nahlásenia závady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný závadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia závady musí byť dohodnutý písomnou formou.

  - Zmluvné strany upravia termíny tejto zmluvy podľa  rozsahu závady, náročnosti jej odstránenia a podľa jej vplyvu na činnosť objednávateľa.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa s podrobnou špecifikáciou vád.

  - O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam.

  - V prípade že zhotoviteľ neodstráni závadu v dohodnutom termíne je povinný preplatiť náklady vzniklé objednávateľovi voči tretej osobe, ktorá mu vadu odstránila do 14 dní od doručenia faktúry.

# Podmienky vykonania diela.

  - Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na realizovanom diele.

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre vykonávanie prác. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.

  - Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať platné zákony SR, príslušné normy technické podklady, najmä PD a pokyny objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté ním zapríčinenou haváriou.

  - Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu a zariadení  určených na zhotovenie diela, za prípadne zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy o dielo.

  - Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu presun a skladovanie strojov, zariadení, alebo konštrukcií a montážneho materiálu. Zhotoviteľ ďalej na vlastné náklady zabezpečí odstránenie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a jeho uloženie na skládku v zmysle platných zákonov a noriem.

  - Doklady o uložení odpadov zákonným spôsobom sú súčasťou dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí zrealizovaného diela.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácii zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre realizáciu zmluvného diela potrebné.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené jeho činnosťami súvisiacimi s realizáciou diela.

  - V prípade zistenia závad v priebehu stavby je zhotoviteľ povinný už v priebehu realizácie diela na základe písomnej výzvy objednávateľa odstrániť zistené nedostatky v stanovenej lehote.

  - Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané k zhotoveniu stavby. Zmeny budú objednané cestou stavebného denníka. V prípade, že sa bude jednať o naviac práce, tieto sa budú realizovať na základe dodatku k tejto zmluve.

- Podmienky odovzdania a prevzatia diela.

  - V prípade, že zhotoviteľom vykonané práce vykazujú závady – kvalitatívny nesúlad s projektovou dokumentáciou, normami, alebo požiadavkami objednávateľa, je objednávateľ oprávnený pozastaviť práce až do odstránenia závad, resp. odstúpiť od zmluvy. Všetky finančné a časové straty vyplývajúce z nekvality idú na vrub zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ nemá žiadny nárok na náhradu škody (ušlý zisk), ktorá mu prípadne vznikne z dôvodu predčasného ukončenia realizácie diela. Zhotoviteľ má nárok na úhradu riadne vykonaných prác.

  - Všetky potrebné doklady (doklady o uložení odpadov, prípadne iné doklady súvisiace s predmetom plnenia) je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní realizovaného diela.

  - O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíšu zmluvné strany záznam. Záznam bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.

  - Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu záznamu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami.

  - Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad a nedorobkov. V prípade, že v zázname o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia ďalšej realizácii stavby, ani plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), bude v zázname uvedený termín ich odstránenia.

  - Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z ceny diela až do odstránenia poslednej závady uvedenej v zázname o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

  - Veci a osoby potrebné pre realizáciu diela zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

# Zmluvné pokuty.

# Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po dohodnutom termíne z vlastnej viny, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Úhradou zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti úhrady všetkých nákladov a škôd, ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodu omeškania realizácie diela.

  - Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 17,00 € za každú vadu a za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ mu poskytol potrebnú súčinnosť.

  - Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

# XI.	Ostatné ustanovenia

  - Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

  - Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

- konkurzné konanie, alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,

- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,

- opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy.

  - Pre styk objednávateľa so zhotoviteľom bude použitý stavebný denník objednávateľa, v ktorom budú zapísané všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy, vrátane požiadaviek objednávateľa prác nad rámec tejto zmluvy a všetky zmeny a odchýlky od dohody a projektu.

  - Zmluvné strany k jednotlivým sporným bodom v stavebnom denníku uvedú najneskôr do troch dní svoje stanovisko s návrhom na riešenie. V opačnom prípade sa bude zápis považovať za odsúhlasený.

# XII.	Vyššia moc.

  - Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy :  vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk.

  - Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avízované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

  - Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

XIII. Záverečné ustanovenia.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

  - Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto  dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

  - K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom, pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.

  - Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V obci Boťany, 05.10.2015

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:

Dionýz Szabó                                                  Ing. Slavomír Šulkovský

Starosta obce                                                  Bc. Patrik Bordás

Štefan Lévay

Štatutárni zástupcovia